|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHANGE – REQUEST FORM | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **Project Name:** Sistema de Tramite documentario URP-UPG | | | **Project Sponsor:** URP | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  |  | | | Urgency: Mediano | | | |
|  | Change Request #: | Originator | | | Change request by: | | Date requested: | |
|  | CR-002 | Javier Ananos | | | Juan Lombira | | 24/10/2013 | |
| JUSTIFICACION | Description of Change Request #: 00002 | | | | | | | |
| Eliminación de validación de usuarios:   * El sistema no ha contemplar la construcción del caso de validar usuario. | | | | | | | |
| Reason for Change: | | | | | | | |
| * Se reutilizara el caso de uso validar usuario de un proyecto pasado. * Quitar las horas hombre asignadas a un programador en un caso de uso y reasignárselas para la construcción de registrar y gestionar tramite. | | | | | | | |
| Proposed Approach to Resolve | | | | | | | |
| NO considerar la construcción del caso de uso en el cronograma | | | | | | | |
|  | PROJECT PLAN AREA | | | | | IMPACT OF PROPOSED CHANGE(S) | | |
| IMPACTO | Impacto en el alcance | | | | | * No impacta. | | |
| Impacto en el riesgo | | | | | * No impacta. | | |
| Impacto en el calendario | | | | | * No habrá impacto en el calendario ya que reorganizaran los tiempos para entregar el proyecto en la fecha establecida. | | |
| Impacto en el gasto | | | | | * No se modificará el presupuesto inicial del proyecto ya que el caso de uso logueo será reusado de los componentes de otro proyecto. | | |
|  | APPROVALS TO PROCCED: | | | | | | | |
|  | Originator/Date | | Project Leader/Date | | | Sponsor/Date | | Customer/Date |
|  |  | |  | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  |