|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHANGE – REQUEST FORM | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **Project Name:** Sistema de Tramite documentario URP-UPG | | | **Project Sponsor:** URP | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  |  | | | Urgency: Mediano | | | |
|  | Change Request #: | Originator | | | Change request by: | | Date requested: | |
|  | CR-003 | Jorge Rodríguez | | | Juan Lombira | | 24/10/2013 | |
| JUSTIFICACION | Description of Change Request #: | | | | | | | |
| Imprimir los trámites documentarios.  Cambios necesarios:   * Creación de una ventana en donde se visualice la vista a modo impresión de los tramites.   Creación de una ventana que permita la consulta y la modificación de alumnos. | | | | | | | |
| Reason for Change: | | | | | | | |
| * Este cambio se solicita por que no se cuenta con una vista de impresión de los trámites documentarios. | | | | | | | |
| Proposed Aprroach to Resolve | | | | | | | |
| Si el cliente ha requerido un botón para visualizar de qué manera será la vista de impresión de los trámites documentarios. | | | | | | | |
|  | PROJECT PLAN AREA | | | | | IMPACT OF PROPOSED CHANGE(S) | | |
| INPACTO | Impacto en el alcance | | | | | * Se incluirán esta nueva funcionalidad en el cronograma respetando las fechas comprometidas. * Esta funcionalidad es un requerimiento nuevo pedido por el Sr. Juan Lombira. | | |
| Impacto en el riesgo | | | | | * Incumpliendo de las fechas propuestas los cuales pueden atrasar el proyecto. | | |
| Impacto en el calendario | | | | | * No habrá impacto en el calendario ya que reorganizaran los tiempos para entregar el proyecto en la fecha establecida. | | |
| Impacto en el gasto | | | | | * No se modificará el presupuesto inicial del proyecto ya que el caso de uso registro de tramites será reusado de los componentes de otro proyecto. | | |
|  | APPROVALS TO PROCCED: | | | | | | | |
|  | Originator/Date | | Project Leader/Date | | | Sponsor/Date | | Customer/Date |
|  |  | |  | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  |